[image: image1.png]Jolll 3aleiwl

walpalll sjg-iuo pcsl dyisjill dueanll






طرح عطاء رقم 2026/2
المشروع/صيانة وترميم وإعادة تأهيل مبنىجمعية الوفاء / مشروع  جمعية استعادة الأمل 

عقد رقم (    ) قطاع غزة – فلسطين
)المرحلة الأولى-الطابق الأرضي(
_____________________________________________________________________________________________________



طرح عطاء رقم 2026/1
المشروع/صيانة وترميم وإعادة تأهيل مبنى 
جمعية الوفاء / مشروع جمعية استعادة الأمل 

عقد رقم () قطاع غزة – فلسطين
)المرحلة الأولى-الطابق الأرضي(
_____________________________________________________________________________________________________

بيانــات مقدم العطاء

	مقدم العطاء باللغة العربية
	

	مقدم العطاء باللغة الانجليزية
	

	رقم المشتغل المرخص
	

	المدير المسئول
	

	العنوان
	

	الهاتف
	

	الفاكس
	

	البريد الإلكتروني
	

	نوع النشاط
	

	التصنيف
	


دعوة للاشتراك في مناقصة عامة
معلومات العطاء
	#
	البند
	المتطلبات

	1
	اسم المشروع
	صيانة وترميم وإعادة تأهيل مبنى جمعية الوفاء / مشروع  جمعية استعادة الأمل 
المرحلة الأولى-الطابق الأرض

	2
	رقم المشروع
	عطاء رقم 01/2026

	3
	وصف المشروع
	أعمال صيانة وترميم وإعادة تأهيل مبنى جمعية الوفاء / مشروع جمعية استعادة الأمل 
) المرحلة الأولى-الطابق الأرضي (وتشمل الأعمال المدنية والمعمارية والصحية والكهربائية حسب جداول الكميات والمواصفات المدرجة

	4
	مكونات العطاء
	نسخة مطبوعة مختومة + نسخة إلكترونية

	5
	عملة العطاء
	الدولار الأمريكي

	6
	صلاحية العطاء
	لمدة 120 يوم من تاريخ تقديم العطاء

	7
	كفالة تأمين العطاء (كفالة دخول العطاء)
	-

	8
	صلاحية تأمين العطاء
	-

	9
	كفالة حسن تنفيذ الأعمال
	

	10
	المدة المحددة لإنهاء جميع الأعمال وتسليمها ابتداء من التاريخ المحدد للمباشرة بالعمل
	90 يوم تقويمي (يوم عمل)

	11
	غرامة التأخير عن كل يوم
	10% من قيمة العقد

	12
	غرامة عدم تحديث الجدول الزمني لكل أسبوعين على الأكثر أو حسب طلب الإشراف
	

	13
	مدة الصيانة
	سنة ميلادية تبدأ منذ تاريخ الاستلام النهائي للأعمال والملاحظات

	14
	كفالة الصيانة
	لا يوجد

	15
	نسبة المحتجزات من الدفعات من قيمة الدفعة المستحقة
	لا يوجد

	16
	المدة المحددة لدفع المبلغ المستحق بعد تصديق الكشف للصرف من المهندس
	خلال 60 يوم من الاستلام وتصديق المستخلص، ولا يوجد أي دفعات جارية خلال فترة التنفيذ

	
	فترة التجهيز بعد استلام أمر المباشرة (Mobilization)
	أسبوع واحد فقط

	17
	الدفعات المقدمة
	لا يوجد

	18
	الحد الأدنى من الدفعات
	حسب حجم الأعمال

	19
	الضريبة
	الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة

	20
	الجهة المحكمة
	مكتب الاستشاري المتعاقد مع جمعية استعادة الامل 

	21
	رسوم التحكيم
	

	22
	في حالة الائتلاف
	يطلب: -
· سجل تجاري جديد باسم الائتلاف.

· حساب بنكي مستقل.
· حساب ضريبي مستقل.
· إدارة محددة ومفوض رسمي باسم الائتلاف.
· بيانات مقاولي الباطن.

	23
	تأمينات المشروع

	
	1- تأمين المشروع
	لا يوجد

	
	2- تأمين العمال
	لا يوجد


الوثائق الواجب إتمامها:

·  يجب على المقاول أن يملا صيغة العطاء وملحق العقد والنماذج الأخرى على البريد الالكتروني info@rhs.jo  ووضع توقيعه وكتابة التاريخ على كافة الأماكن المخصص لها في وثائق العطاء، ويجب أن يتم توقيع العطاء من قبل رئيس الشركة أو من قبل الشخص المفوض رسمياً بتوقيع العطاء  في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28 مايو 2026.
· يجب على المقاول تعبئة جدول الكميات وختم جميع صفحاته وتوقيعها وتسليمها في الموعد المحدد لتسليم العطاءات في داخل ظرف مغلق تماماً لوحده ويتضمن كذلك أسطوانة كمبيوتر CD لجدول الكميات المسعر و المخططات (نسخة الكترونية) من طرف المقاول، وباقي الأوراق والوثائق الأخرى كاملة في ظرف آخر مغلق، مع كتابة اسم وعنوان الشركة واسم ورقم العطاء على المظاريف من الخارج مختوماً بختم مقدم العطاء (المقاول).
· إذا أجرى المقاول أي تعديل أو تبديل أو أخل بالتعليمات يحق لجمعية استعادة الأمل إهمال عرضه، وإذا رغب المقاول في تـقديم بعض الشروط أو التحفظات أو الإيضاحات التي يراها ضرورية مع العطاء فباستطاعته تضمين ذلك في مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض موقعة ومختومة بختم الشركة أو المفوض عنها حسب الأصول.
1. بيانات مطلوب من المقاولين تقديمها:

على المقاول أن يرفق البيانات التالية بعد تصديق ما يلزم منها من الجهات المختصة:

1) عنوان المقاول الكامل الرسمي في فلسطين ووسائل التواصل (أرقام الهواتف والعناوين الالكترونية).
2) أية معلومات أو بيانات أخرى يطلب من المقاول تقديمها أو إرفاقها بعطائه إذا ورد لها ذكر في الشروط العامة أو الخاصة أو المواصفات أو غيرها من وثائق العطاء.

3) على المقاول أن يرفق مع عرضه تعهد وإثبات قدرته المالية لدخول العطاء وتنفيذ كافة الأعمال دون وجود معيقات مالية في حالة الترسية. ولا ينظر في العروض غير المعززة بتلك التعهدات والضمانات، وتعاد هذه التعهدات والضمانات للمقاولين الذين لا يحال عليهم العطاء أما المقاول الذي يحال علية العطاء فيطلب منه كفالة حسن التنفيذ المنصوص قيمتها في ملحق العطاء.
4) يجب أن يكون مقدم العطاء مرخصاً من دائرة الجمارك والمكوس وأن يحضر عند الطلب شهادة خلو طرف من قبل هذه الدائرة وفي كل حالة تطلب منه الشهادة ولا يحضرها يكون المقاول متحملاً لجميع المسئوليات المالية التي تنجم عن ذلك.  
2. تقديم كفالة حسن التنفيذ:
على المقاول الفائز بالعطاء أن يتـقدم إلى جمعية استعادة الأمل خلال فترة سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار الإحالة أو إشعار الترسية وتـقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة 10% من قيمة الترسية صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة رسمياً أو تقديم شيك بنكي من الشركة أو أي ضمانات أخرى يعمل بها داخل قطاع غزة وتقون مقبولة لدى جمعية استعادة الأمل وتكون سارية المفعول طول مدة تنفيذ المشروع ولمدة تزيد بما نسبته 25% عن مدة العمل المحددة بالاتفاقية أو بثلاثة أشهر أيهما أكثر، وإذا تطلب الأمر تمديد الكفالة في حالة تأخير المشروع عن المدة المحددة للتنفيذ أو لأي سبب فيحق لصاحب العمل تمديدها على حساب المقاول لثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة حسب متطلبات سير العمل، وعلى صاحب العمل الإفراج عن الكفالة بعد تقديم المخالصة النهائية من قبل المقاول والموافقة عليها من قبل صاحب العمل.
3. الاختلاف في وثائق العطاء:

إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء أو استفسار أو حاجة إلى توضيح، فعلى المقاول أن يتقدم بطلب خطى إلى صاحب العمل من اجل توضيح وإزالة ذلك الالتباس أو التناقض أو الإجابة على ذلك الاستفسار أو التوضيح في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما لا يقل عن 48 ساعة، وتقوم جمعية استعادة الأمل بتوزيع الجواب على كافة المقاولين المتـقدمين للعطاء ولا يجوز أن يتخذ مثل هذا الجواب مبرراً لطلب تمديد الموعد المحدد لتـقديم العروض.

في حالة عدم تقديم المتقدم للعطاء أية استفسارات حول ما يراه من تناقض في وثائق العطاء فان المقاول وفي حالة فوزه بالعطاء يلتزم المقاول بقرار المهندس المشرف في فض هذه التناقضات.
4. وقت تقديم العطاء:
تسلم العطاءات في اليوم والزمان المحددين في صفحة معلومات العطاء مختومة بختم المقاول ومعنونةعليها اسم العطاء ورقمه واسم شركة المقاولات.

5. كيفية تقديم العطاءات:

يقدم العطاء مكتوباً عليه اسم العطاء ورقمه واسم شركة المقاولات وتاريخ التقديم. 
يجب أن يتضمن مظروف العطاء الوثائق التالية: - 
	1- "العرض المالي": منفصل تضمن ما يلي:-
· جدول الكميات المسعر معبئ ومختوم وموقع من المقاول على كل ورقة فيه.
· صيغة العطاء معبئة ومختومة وموقعة من المقاول.
· تحليل الأسعار



	2- "العرض الفني" منفصل يتضمن ما يلي:
· السيرة الذاتية للشركة وسجل للأعمال المشابهة للمشروع خلال آخر خمس سنوات وفق النموذج المرفق في الشروط العامة والخاصة
· إثبات وجود حساب بنكي فعال وخاص بالشركة التي سيتم التعاقد معها
· شهادة تصنيف المقاول سارية المفعول.
· الشروط الخاصة مختومة وموقعة من المقاول.
· محضر الاجتماع التمهيدي موقع ومختوم من قبل المقاول.
· الموظفون المنوي تشغيلهم في المشروع وسيرتهم الذاتية حسب النموذج المرفق في الملحق رقم 1 وحسب الشروط الخاصة بند رقم (21).
· خطة تنفيذ المشروع والجدول الزمني: على المقاول إرفاق خطة عمل مختصرة توضح رؤية الشركة لتنفيذ هذا المشروع ضمن المدة المحددة وتوضيح تداخلات العمل وعدد الفرق العاملة بالتوازي في المشروع، وكذلك إرفاق جدول زمني باستخدام برنامج Ms Project أو إكسل.
· أية ملاحق أخرى منصوص عليها في الشروط الخاصة.


سيتم اعتماد سعر الوحدة فقط من جدول الكميات المقدم من قبل المقاول، علما بأن أي بند لم يتم تسعيره سيتم اعتباره محملا على العقد وملزم المقاول بتنفيذه. كما على المقاول عدم ذكر أية ارقام مالية في وثائق العطاء ما عدا (جدول الكميات المسعر وصيغة العطاء).
سيقوم صاحب العمل بفتح العروض  بحضور ممثلين عن لجنة يتم تشكيلها من قبل صاحب العمل والجهة المستفيدة، و سيتم عمل محضر يسجل فيه أسماء المتناقصين، وأية ملاحظات متعلقة بالمظاريف المقدمة (المالية والفنية).
قد يطلب صاحب العمل من بعض المتناقصين إذا رأى ضرورة لذلك وطبقا لتقديراته توضيح بعض النقاط في عطاءاتهم وذلك للمساعدة في تقييم ومقارنة العطاءات، على أن يكون الطلب الخاص بالتوضيح كتابةً بخطاب رسمي ولكن لن يطلب صاحب العمل أي تغير في الأسعار أو في أصل العطاء من المتناقصين كما لن يسمح للمتناقصين بعرض أي تغيـير في الأسعار أو في أصل العطاء إلا في حدود التصحيحات الحسابية التي يتم اكتـشافها بواسطة صاحب العمل أثناء عمليه تـقيم العطاءات.

قبل أن يتم التـقييم التـفصيلي للعطاءات سيقوم صاحب العمل بتحديد ما يلي:-

· إذا ما كان العطاء موقعاً توقيعاً صحيحاً ممن لهم التـفويض بالتوقيع.

· إذا ما كان العطاء صحيحاً ومتجاوباً مع أوراق المناقصة، أما إذا كان العطاء غير صحيح أو غير متجاوب مع أوراق المناقصة فسيـقوم صاحب العمل برفضه.

سيقوم صاحب العمل بتقييم العروض الصحيحة وتصحيح أي خطأ حسابي وستتم عملية التصحيح كما يلي:

· أي اختلاف بين الأرقام المكتوبة أعداداً وحروفاً سيتم الاعتداد بالأرقام المكتوبة بالحروف، وإذا لم يقبل المقاول بذلك فسيتم إلغاء عطائه.
تحتفظ اللجنة بحقها في إهمال أي عرض غير متـقيد بكل ما ورد في هذه التعليمات، كما تحتفظ بحقها في رفض أي عرض دون بيان الأسباب ويحق للجنة اختيار العرض الذي تراه مناسباً وإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ولا يحق لأي مقاول لم يفز بالعطاء أن يطالب بأي تعويض.
6. ترسية العطاء:
· سوف يقوم صاحب العمل بترسية العطاء على المقاول الفائز والمستجيب لكافة الشروط المطلوبة، علماً بأن صاحب العمل غير ملزم بقبول أقل الأسعار.
· لصاحب العمل الحق برفض أي عطاء أو إلغاء المناقصة أو رفض كل العطاءات المتقدمة بأي وقت (قبل عملية الترسية للعطاء) بدون تحمل أي مسئولية للمقاولين.
· سيقوم صاحب العمل بإخبار المقاول الذي تم اختياره بقرار الترسية (قبول العرض) برسالة رسمية (قبول العرض) سوف تحتوي على المبلغ الإجمالي للعطاء والذي يتعلق بعملية تنفيذ وصيانة الأعمال المذكورة بالعقد، وعليه يطلب من المقاول الفائز التوقيع على جميع وثائق العطاء الأصلية المجهزة والمختومة من قبل مكتب جمعية استعادة الأمل.
· الاتفاقية ستكون بين صاحب العمل والمقاول الفائز وسيتم توقيع الاتفاقية خلال 10 أيام على الأقل من تاريخ رسالة قبول العرض.
· عند تسليم المقاول الفائز لكفالة حسن التنفيذ، فإن صاحب العمل سيقوم بإعلام المقاولين الآخرين أن عطاءاتهم لم تنجح.
· على المقاول الفائز خلال 7 أيام من استلام رسالة قبول العرض أن يقوم بتسليم كفالة حسن التنفيذ بالمبلغ المحدد بملحق نموذج العرض بشكل كفالة بنكية قانونية أو أي ضمانات مالية سارية في قطاع غزة حالياً يتفق عليها مع جمعية استعادة الأمل.
· إذا لم يقم المقاول الفائز بالعطاء بتقديم كفالة حسن التنفيذ خلال هذه الفترة أو الفترات السابقة فإنه يحق لصاحب العمل إلغاء عطائه بدون الحق للمقاول للجوء للقضاء وليس للمقاول الحق بتقديم أية شكوى بخصوص ذلك.

· على المقاول الذي يرسى عليه العطاء أن يؤمن تشوين المواد الأساسية حسب المواصفات الفنية بعد أخذ موافقة المهندس المشرف الخطية واللازمة لتنفيذ أعمال المشروع وضمان تأمينها قبل أو خلال مدة تنفيذ المشروع.
· على المقاول الذي يرسو عليه العطاء تشوين مالا يقل عن 20% من المواد المرتبطة بمرحلة العمل الجاري تنفيذها من طرف المقاول وليس لكامل المشروع، على أن يقوم المقاول بتوضيح خطته للتشوين في المشروع ضمن خطة العمل المطلوب تقديمها مع العطاء وأن تكون المواد المشونة مطابقة لمواصفات المشروع وأن تجتاز الفحوصات والاعتمادات المطلوبة.
· على المقاول الذي يرسى عليه العطاء دراسة المخططات ووثائق العطاء فيما يخص شموليتها وقابلية تنفيذها قبل المباشرة وأثناء التنفيذ، وإذا اكتشف فيها أي عيوب أو نواقص فعليه تعديلها بموافقة المهندس المشرف وتبليغ صاحب العمل خطياً لتلافي هذه العيوب والنواقص.
7.  مدة صلاحية العطاء:
يجب أن يكون العطاء صالحاً لمدة لا تقل عن مائة وعشرون يوماً (120 يوماً) من الوقت المحدد لاستلام العطاءات.
8. الكميات:
الكميات المبينة في جداول الكميات هي كميات تقديرية قابلة للزيادة او النقص بنسبة 25% من إجمالي قيمة العقد دون مطالبة المقاول بأي زيادة في الأسعار و أن دقة الكميات أو عدم دقتها يجب ألا تؤثر بأي شكل على صلاحية العطاء أو أي عقد مبني على أساسها وتعتبر وحدات الأسعار الإفرادية التي يقدمها المقاول في العطاء وقياسات العمل الذي يتم تنفيذه هي الأساس لتحديد مبالغ الدفعات الشهرية. ويحق لصاحب العمل تكليف المقاول بتنفيذ أي بند من الأعمال في أي مكان في المشروع يراه مناسباً.
9. التسعير:
انظر الشروط الخاصة، وطرق القياس.
10. سرية الوثائق: 

على جميع المشتركين في المناقصة وكل من يستلم الوثائق في حال قدموا أو لم يقدموا العطاء اعتبار جميع التفاصيل والوثائق خاصة وسرية.
11. صفة مقدم العطاء (المقاول) الرسمية:
أي عطاء مقدم من قبل الشركة يجب أن يرفق بنسخ من وثائق نظام الشركة والمستندات الثبوتية بغية التعريف على الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة وإبرام العقود نيابة عنها. ويجب أن يقدم شهادة التصنيف وكتاب رسمي باسم المفوض من قبل الشركة.

على مقدم العطاء أن تكون له الخبرة في تنفيذ أشغال مماثلة وذات حجم مماثل لهذا المشروع ويجب على مقدم العطاء أن يرفق بالعطاء بيانات وافية تثبت قدرته الفنية والمادية لتنفيذ الأعمال حسب النماذج المرفقة. 
12. برنامج وطريقة التنفيذ:
يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال حسب البرنامج المتفق عليه مع صاحب العمل وضمن المدة المثبتة في وثائق العطاء وفي حالة تأخير المقاول عن المدة المحدودة يلتزم المقاول ويتعهد بدفع مبلغ قيمة غرامة التأخير المنصوص عليها في هذه الشروط.
13. العملات المعتمدة:
  يجب تسعير وثائق العطاء بالدولار الأمريكي فقط كما هو موضح بجدول الأسعار.

14. تحليل الأسعار:

 يجب على مقدم العطاء أن يقدم تحليل أسعار لجميع بنود جداول الكميات، وإدراجها ضمن االعرض المالي وذلك حسب النموذج المرفق.
15. القوانين التي يطبق العقد بموجبها:
على مقدم العطاء الإلمام بجميع القوانين والأنظمة السارية المفعول، في محافظات غزة وخصوصاً تلك التي تتعلق بالأيدي العاملة، واستيراد البضائع والتأمينات والجمارك والضرائب وعليه أن يراعي جميع الأنظمة والتـقاليد والقوانين المعمول بها في محافظات غزة.
نموذج صيغة العطاء
ملاحظة:
يشكل هذا النموذج جزءاً من وثائق العطاء.

اسم المشروع: صيانة وترميم وإعادة تأهيل مبنى جمعية استعادة الأمل عقد رقم (158068) قطاع غزة – فلسطين (المرحلة الأولى-الطابق الأرضي)

1. طرح عطاء رقم 01/2026: بعد أن قمنا بزيارة موقع العمل، ودراسة دقيقة للمخططات والشروط والمواصفات وجداول الكميات وكافة وثائق وتعليمات المناقصة الخاصة بالمشروع أعلاه وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروف المحيطة بها وسائر العادات المحلية والرسوم والعمال وغيرها من الأمور التي لها علاقة بها، فإننا نحن الموقعون أدناه، نعرض بأن نقوم بتنفيذ كامل هذه الأعمال المطلوبة وإتمامها وصيانتها وفقا لشروط ومواصفات العطاء والأسعار المذكورة في جداول الكميات وبمبلغ إجمالي وقدره ……………………………………………………....  دولار أمريكي فقط أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط هذا العطاء بعد انتهاء و استلام الأعمال.

2. ونتعهد في حالة قبول عرضنا هذا أن نباشر العمل وفي خلال فترة 7 أيام من تاريخ إشعار الترسية الذي يعطيه لنا صاحب العمل أو المهندس وأن ننتهي ونسلم كافة الأعمال المشمولة في العقد خلال مدة 90 يوما تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة للأعمال، على مراحل حسب الجدول الزمني الذي يقدمه المقاول ويتم اعتماده من المهندس المشرف.

3. ونوافق على أن نلتزم بهذا العرض لمدة (120 يوماً) ابتداء من التاريخ المحدد لفتح العطاء ويبقى العرض ملزماً لنا طيلة هذه المدة. 

4. نوافق على أنه في حالة التأخر في إنجاز العمل عن المدة المقررة بدون مبرر مقبول لدى صاحب العمل أن ندفع لصاحب العمل غرامة 10% من القيمة الإجمالية للعقد، وصاحب العمل ليس مسئولاً عن أسباب التأخير في التوريد.
5. قيمة العطاء غير خاضعة لجدول غلاء المعيشة أو أي اختلافات في أسعار العملة والمواد و خلافه.

6. يخضع المقاولون لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في فلسطين فيما يخص الضرائب والرسوم، وعلى المقاول دفع رسوم طوابع الواردات قبل توقيع الاتفاقية حسب القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك والمعمول بها.
7. وإلى أن يتم إعداد اتفاقية العقد الرسمية والتوقيع عليه، فإن عرضنا هذا مع قرار الإحالة يشكل عقداً ملزماً بيننا وبينكم ويعتبر جزءاً من وثائق هذا المشروع.
8. ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على أقل الأسعار كما وأنكم غير ملزمين بقبول أي عرض دون بيان الأسباب.

حُرر في هذا اليوم ____________ التاريخ ___/___/2026 م.

اسم الشركة ___________________________________
الختم والتوقيع ___________________________________

إقرار من المقاول 

أقر أنا الموقع أدنه: _____________________________________________
مندوباً عن شركة: _____________________________________________________________ وباسمها أنني قرأت وفهمت جميع ما جاء في وثائق العطاء المرفقة وأنني أعي وأتفهم أن الأعمال سوف تتم في ظروف معروفة للجميع مع ما فيها من إغلاقات وحصار وحروب وما ينتج عنها من أضرار أو تأخير في مدة انجاز العمل أو تأخير في دخول المواد، الأمر الذي قد يتسبب في تأخير إنجاز الأعمال عن موعدها وكذلك ما يحدث من تذبذب أسعار صرف عملة العطاء (الدولار) بالنسبة للعملات الأخرى، وبناءً عليه فإنني أقر بأن أسعاري المقدمة في العطاء هي أسعار نهائية ولا يحق لي المطالبة بأي تعويض أو مبالغ إضافية عن ما ذكر أعلاه.

توقيع معطي الإقرار ___________________________________
اسم معطي الإقرار ____________________________________
المركز الوظيفي ______________________________________
 التاريخ __________________
ختم الشركة 

إن التوقيع على ما جاء أعلاه يلغي ما يتعارض معه في أي من وثائق العطاء.

36


